|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jour** | **Début** | **Fin** | **Temps** | **Type** | **Titre** | **Description** | **Remarques/problèmes/déductions** |
| 02 mai | 8:00 | 8:30 | 0:30 h | Planification | Prise de connaissance du cahier des charges | Ayant reçu le cahier des charges, je me suis mis à lire les informations que contient ce CdC. J'ai pris connaissance des consignes et jugé si le projet est réalisable dans les temps. |  |
| 02 mai | 8:30 | 9:00 | 0:25h | 0:25h | Discutions avec l'expert | Après avoir pris connaissance du CdC, j'ai discuté avec l'expert pour expliquer mon ressentit. Il m'a, par la suite, suggéré des modifications dans le descriptif du projet. |  |
| 02 mai | 9:00 | 9:35 | 0:35 h | Documentation | Création de la planification initiales | J'ai récupéré le Template d'un Diagramme de Gants que j'ai modifié pour qu'il soit plus adapté et j'ai planifié le déroulement de mon projet. |  |
| 02 mai | 9:50 | 10:35 | 0:45 h | Documentation | Création du journal de travail | J'ai pris le Template qui était déjà mis à disposition pour le Pré-TPI et je l'ai modifié pour qu'il possède les champs "Début" "Fin" et "Temps" et j'ai commencé à rédiger le journal |  |
| 02 mai | 10:40 | 11:15 | 0:35 h | Planification | Finition de la planification initiales | J'ai retravaillé ma planification initiale et j'ai inséré les dernières données qui me manquaient. |  |
| 02 mai | 11:15 | 11:30 | 0.15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai réécrit, mis au propre et continuer la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 02 mai | 13:30 | 14:00 | 0:30 h | Planification | Discussion, Révision et Signature du cahier des charges avec l'expert et le CdP | Le CdP et l'expert se sont concerté pour revoir les objectifs du projet. On a, par la suite, discuté des changements. Ça a été décidé que toute la partie du système d'employé (embauche et salaire) sera retiré. |  |
| 02 mai | 14:00 | 15:30 | 1:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai continué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 02 mai | 15:30 | 16:55 | 1:15 h | Documentation | Création du rapport du projet | J'ai commencé la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 03 mai | 8:00 | 8:50 | 0:45 h | Planification | Retravaille de la planification initiale | Après l'envoi de ma planification initiale. J'ai reçu un retour du deuxième expert qui m'indiquait que je n'avais pas mis de partie pour la documentation. Après avoir vu avec mon CdP j'ai ajouté de nouvelles lignes et remodifié certaines. |  |
| 03 mai | 8:50 | 10:00 | 0:55 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 03 mai | 10:00 | 10:35 | 0:35 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 03 mai | 10:35 | 11:25 | 0:50 h | Documentation | Création de story sur IceScrum | J'ai créé le projet sur IceScrum et j'ai créé les différentes stories |  |
| 03 mai | 11:25 | 12:15 | 0:50 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 03 mai | 13:30 | 14:40 | 0:45 h | Planification | Commencement du diagramme de flux | J'ai débuté la conception du travail à réaliser à l'aide des diagrammes de flux. J'ai réfléchi à la réalisation du système de zone de pêche. |  |
| 03 mai | 13:50 | 14:40 | 0:45 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 03 mai | 14:40 | 15:40 | 0:55 h | Planification | Préparation de l'environnement de travail | J'ai lancé l'installation de Unity 2020. j'ai intégré Visual studio à Unity et mis en place le GitHub |  |
| 03 mai | 15:40 | 16:55 | 1:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. | Je pense changer ma méthode pour le journal de travail. Et le faire au fur et à mesure à partir de maintenant. |
| 05 mai | 8:50 | 9:35 | 0:45 h | Planification | Création des Stories sur IceScrum | J'ai fini d'ajouté d'autres stories sur IceScrum |  |
| 05 mai | 9:50 | 10:10 | 0:20 h | Implémentation | Création du projet sur Unity | J'ai créé le projet sur Unity. |  |
| 05 mai | 10:10 | 11:35 | 0:45 h | Planification | J'ai préparé mon environnement de travail sur Unity | J'ai installé différent package qui me serviront pour le projet. |  |
| 05 mai | 11:35 | 12:15 | 0:45 h | Planification | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à créer mes différent diagramme de flux |  |
| 05 mai | 15:20 | 15:50 | 0:30 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 05 mai | 15:50 | 16:20 | 0:30 h | Documentation | Création des diagrammes de flux | J'ai continué à créer mes différent diagramme de flux |  |
| 05 mai | 16:20 | 16:55 | 0:35 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 06 mai | 8:00 | 9:20 | 1:15 h | Documentation | Création des sprints, tests et task | J'ai créé les sprints et j'ai rempli les différents champs des tests et task de chaque stories |  |
| 06 mai | 9:20 | 9:35 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 06 mai | 9:50 | 10:00 | 0:10 h | Planification | Création du diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagramme de flux |  |
| 06 mai | 10:00 | 10:45 | 0:45 h | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP du travail effectué | J'ai discuté avec le Chef de projet pour faire un point sur les différentes choses qui a été effectué. Certaines formulation de phrase et logique de conception a été revue et seront corrigé Les diagrammes de flux ont été, également, revue et seront corrigé |  |
| 06 mai | 10:45 | 11:00 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 06 mai | 11:00 | 12:15 | 1:15 h | Documentation | Correction IceScrum | J’ai corrigé tous les points qui posait problème auquel on avait discuté avec mon chef de projet. |  |
| 06 mai | 13:30 | 13:45 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 06 mai | 13:45 | 14:15 | 0:30 h | Documentation | Avancement diagramme de flux | j'ai avancé dans la création de diagrammes de flux |  |
| 06 mai | 14:20 | 14:50 | 0:30 h | Documentation | Ajout d'éléments dans le Rapport de projet | J'ai ajouté les diagrammes de flux dans le rapport de projet |  |
| 06 mai | 14:50 | 15:05 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 09 mai | 8:00 | 8:30 | 0:30 h | Documentation | Correction des diagrammes de flux | Il restait quelques erreurs sur les diagrammes de flux, je les ai corrigé et mis sur le cahier des charges |  |
| 09 mai | 8:30 | 8:40 | 0:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 09 mai | 8:40 | 9:20 | 0:40 h | Documentation | Correction et ajout d'élément sur IceScrum | J'ai effectué la correction des stories "système économique", "zone de pêche" et "système de pêche" |  |
| 09 mai | 9:20 | 10:10 | 0:50 h | Implémentation | Commencement du projet Unity | J'ai débuté le projet sur Unity. J'ai réfléchi à l'apparence visuel et j'ai sélectionné des illustrations pour le jeu. Site consulté pour les images : http://www.clipartpanda.com/clipart\_images/silver-king-custom-marine-42502007 https://www.normandiefraicheurmer.fr/recettes-et-si-on-cuisinait/origine-des-produits-de-la-mer/43-zones-de-peche-monde.html |  |
| 09 mai | 10:10 | 11:25 | 1:15 h | Implémentation | Implémentation des différents systèmes | J'ai installé le packages TextMeshPro qui me permettra d'écrire des textes plus facilement. J'ai développé les fonctions d'ajout et de retrait d'argent, également, j'ai codé le système pour changer de scène dans les différentes zones de pêches |  |
| 09 mai | 13:30 | 13:40 | 0:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 09 mai | 13:40 | 15:15 | 1:35 h | Implémentation | Implémentation de zone de pêche | J'ai créé le Template d'une zone de pêche. Avec le bateau, la mer, les poissons, les différents boutons pour les menus. Site consulté pour les images : https://www.deviantart.com/absurdwordpreferred/art/Little-Fish-png-147138899 |  |
| 09 mai | 15:15 | 16:00 | 0:45 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 09 mai | 16:00 | 16:55 | 0:55 h | Implémentation | Développement du système de pêche | J'ai commencé le développement du système de pêche. Deux jauge a été implémenté pour la pêche. Ils ne sont pas entièrement opérationnel |  |
| 10 mai | 8:00 | 8:50 | 0:45 h | Implémentation | Déplacements des poissons | J'ai effectué le système de déplacement des poissons aléatoirement dans la zone de pêche. | La correction d'un petit bug qui faisait que les poissons ne se retournait pas correctement en fonction de leur direction à certain moment m'a fait perdre un peu de temps. |
| 10 mai | 8:50 | 10:25 | 1:30 h | Implémentation | Développement du système de pêche | Les jauges sont fonctionnel et détecte si la barre est à 100% |  |
| 10 mai | 10:25 | 10:45 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 10 mai | 10:45 | 12:15 | 1:30 h | Implémentation | Création des différents types de poissons | J'ai débuté l'implémentation de différents types de poissons. J'ai utilisé le système de scriptable objects de unity pour faire mes différents poissons |  |
| 10 mai | 13:30 | 14:40 | 1:10 h | Implémentation | Création des différents types de poissons + recherches images | J'ai continué l'implémentation de différents types de poissons. https://www.hiclipart.com/ |  |
| 10 mai | 14:40 | 15:00 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 10 mai | 15:00 | 16:30 | 1:30 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | J'ai continué à compléter mon rapport de projet |  |
| 10 mai | 16:30 | 16:55 | 0:25 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 12 mai | 8:50 | 10:00 | 0:55h | Implémentation | Implémentation de l'inventaire | j'ai ajouté l'affichage de l'inventaire et l'affichage des poissons dans l'inventaire |  |
| 12 mai | 10:00 | 10:10 | 0:10 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 12 mai | 10:10 | 11:10 | 0:55 h | Implémentation | Adaptation du système de pêche | J'ai ajouté la fonction qui permet d'attraper un poisson lorsqu'on gagne le mini-jeu de pêche |  |
| 12 mai | 11:10 | 12:00 | 0:45 h | Implémentation | Inventaire | La méthode utilisée ne permet pas de générer une taille ou un âge aléatoire. J'ai reréflechit à une nouvelle méthode |  |
| 12 mai | 12:00 | 12:15 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 12 mai | 15:20 | 16:20 | 0:55 h | Recherches | recherches d'informations pour les poissons | https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/2022609 https://www.lapechetechnique.fr/tailles-legales-de-capture-en-mer-2022/ https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/poisson-poissons-10-especes-plus-pechees-9426/ |  |
| 12 mai | 16:20 | 16:55 | 0:35 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 13 mai | 8:00 | 10:00 | 1:45 h | Implémentation | Système d'inventaire | l'implémentation du système d'inventaire est difficile à gérer car je ne peux pas simplement ajouter un objet "poisson" dans une liste car chaque poisson ont une taille et un âge différent qui doit être géré |  |
| 13 mai | 10:00 | 10:30 | 0:30 h | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP | J'ai discuté avec mon chef de projet à propos de l'avancement du projet |  |
| 13 mai | 10:30 | 12:15 | 1:35 h | Implémentation | Système d'inventaire | Les poissons s’ajoutent correctement dans l'inventaire. Chaque mini jeu gagné génère un poisson aléatoire dans l'inventaire |  |
| 13 mai | 13:30 | 14:00 | 1:35 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 13 mai | 14:00 | 14:10 | 0:10 h | Implémentation | Système d'inventaire | Ajout du nom du poisson dans l'inventaire |  |
| 13 mai | 14:10 | 14:40 | 0:30 h | Implémentation | Nouvelle zone de pêche | Ajout d'une deuxième zone de pêche payante avec d'autres espèces de poissons |  |
| 13 mai | 14:40 | 15:05 | 0:25 h | Implémentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 16 mai | 8:00 | 9:35 | 1:35 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | J'ai travaillé sur le moyen d'implémenter un système de vente. Les poissons de l'inventaire sont listés |  |
| 16 mai | 9:50 | 10:10 | 0:20 h | Recherches | Recherches sur le temps de fraicheur des poissons | J'ai trouvé l'information sur la fraîcheur d'un saumon à différentes températures sur https://www.bloc-notes-culinaire.com/2019/08/criteres-de-fraicheur-du-poisson.html. Je vais me baser là-dessus pour tous les poissons. |  |
| 16 mai | 10:10 | 11:25 | 1:15 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Le Nom, la taille et l’âge des poissons sont affichées dans le menu de ventes |  |
| 16 mai | 13:30 | 14:40 | 1:05 h | Implémentation | Correction de système | Le Nom, la taille et l’âge des poissons sont affichées dans le menu de ventes |  |
| 16 mai | 14:40 | 16:55 | 2:05 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | Je pense avoir du retard dans la documentation du rapport de projet. Je décide de prendre le temps de le remplir convenablement |  |
| 16 mai | 16:35 | 16:55 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 17 mai | 8:00 | 8:20 | 0:20 h | Discussion/Revue | Visite du deuxième expert | Le deuxième expert est passé pour faire la visite intermédiaire. Nous avons discuté de l'avancement du projet |  |
| 17 mai | 8:20 | 10:00 | 1:15 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Les poissons de l'inventaire sont listés avec leur âge, leur taille et leur prix. Le bouton de vente fonctionne mais les poissons ne se supprime pas de l'inventaire |  |
| 17 mai | 10:00 | 10:20 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 17 mai | 10:00 | 10:45 | 0:45 h | Absence | Entretien ES Tech | J'ai dû m'absenter, un moment, car je devais faire mon entretien pour Tech. Mon CdP a été prévenu |  |
| 17 mai | 10:20 | 12:15 | 1:45 h | Implémentation | Travaille sur l'implémentation du système de vente | Les poissons se retire de l'inventaire et la somme s'ajoute à l'agent du joueur |  |
| 17 mai | 13:30 | 14:40 | 1:05 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | Je continue de remplir le rapport de projet |  |
| 17 mai | 14:40 | 15:05 | 0:25 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 17 mai | 15:05 | 16:55 | 1:30 h | Documentation | Travaille sur le rapport de projet | Je continue de remplir le rapport de projet |  |
| 19 mai | 8:50 | 9:35 | 0:45 h | Implémentation | Travaille sur le menu de sélection de zone de pêches | Dans le menu de sélection de zone de pêche, un message de confirmation de paye a été ajouté lorsque le joueur appuie sur une zone payante. Un message de refus d'argent apparait lorsqu'il ne possède pas suffisamment d'argent |  |
| 19 mai | 9:50 | 11:00 | 1:05 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 19 mai | 11:00 | 11:15 | 0:15 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 19 mai | 11:15 | 12:15 | 0:55 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 19 mai | 15:20 | 16:30 | 1:05 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 19 mai | 16:30 | 16:55 | 0:25 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 20 mai | 8:00 | 10:00 | 1:40 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 20 mai | 10:00 | 10:20 | 0:20 h | Discussion/Revue | Discussion avec le CdP | J'ai discuté avec mon chef de projet à propos de l'avancement du projet |  |
| 20 mai | 10:20 | 10:45 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord. |  |
| 20 mai | 10:45 | 12:15 | 1:25 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 20 mai | 13:30 | 14:00 | 0:30 h | Documentation | Test de projet | J'ai laissé deux camarade tester le jeu. Je ne leur ai rien expliqué, exprès, pour voir si le jeu est facilement compréhensible. Ils ont pris quelques secondes à comprendre le jeu de pêche mais sinon ils ont compris facilement. Ils n'ont pas décerné de bug en particulier. |  |
| 20 mai | 14:00 | 15:05 | 1:00 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 23 mai | 8:00 | 9:35 | 1:25 h | Implémentation | Finalisation de l'inventaire | La possibilité de voir les informations du poissons a été implémenté |  |
| 23 mai | 9:50 | 10:35 | 0:45 h | Implémentation | Finalisation de l'inventaire | Un bouton qui permet de relâcher le poisson a été implémenté |  |
| 23 mai | 10:40 | 11:25 | 0:45 h | Implémentation | Finalisation de l'inventaire | Si un poisson est trop petit ou trop jeûne, l'information s'affiche en rouge dans l'inventaire. |  |
| 23 mai | 13:30 | 16:25 | 2:30 h | Implémentation | Finalisation de la partie vente. | La fonctionnalité qui permet de recevoir une amende lorsque nous vendons un poisson trop jeûne a été implémenté. |  |
| 23 mai | 16:25 | 16:55 | 0:30 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 24 mai | 8:00 | 9:35 | 1:20 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 24 mai | 9:50 | 12:15 | 2:15 h | Implémentation | Test unitaire | un test unitaire sur le système de vente de poisson a été ajouté- il test si les poissons ont légaux ou non. |  |
| 24 mai | 13:30 | 15:20 | 1:30 h | Documentation | Test de projet | J'ai laissé des camarades tester le jeu. Je ne leur ai rien expliqué, exprès, pour voir si le jeu est facilement compréhensible. Ils ont pris quelques secondes à comprendre le jeu de pêche mais sinon ils ont compris facilement. Ils n'ont pas décerné de bug en particulier. |  |
| 24 mai | 15:20 | 15:30 | 0:10 h | Absence | Rattrapage de test | J'ai dû rattraper un oral d'anglais |  |
| 24 mai | 15:30 | 16:35 | 1 h | Documentation | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 24 mai | 16:35 | 16:55 | 0:20 h | Documentation | écriture du journal de bord | J'ai effectué la rédaction de mon journal de bord.. |  |
| 30 mai | 13:30 | 16:55 | 3 h | Planification | Rédaction de mon rapport de projet | J'ai continué la rédaction de mon rapport de projet. |  |
| 31 mai | 8:00 | 9:00 | 1 h | Planification | Imprime la documentation | Les documents de mon rapport de projet ont été imprimé |  |